刘焱

已完成

1. 前后端持续集成部署，后端采用docker上传harbor镜像仓库，前端采用nginx

待完成

1. SonarQube配置实现

黄韦陶

已完成

1. 前后端方法调用实现

待完成

1. 前后端方法调用的测试
2. 样式调整

蔡明卫

已完成

1. 文档上传接口完成
2. 日志以及缓存实现

待完成

1. 前后端对接

陆建杰

已完成

1. spring backlog，spring backlog，scrum-meeting文档随完成进度完善

待完成

1. 前端样式调整